                                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ   № 1
                                                                                                    К  распоряжению  № 13   от 12.02.2013г.   УТВЕРЖДАЮ : 
Глава  администрации                                                                    
Сельского  поселения                                                                  
Новая  Бинарадка    _____________Мокеев В.В.
 12 февраля  2013г.                                                      
                                                             М Е Р О П Р И Я Т И Я
 По  подготовке  и  пропуску  паводковых  вод  на  территории  сельского  поселения Новая   Бинарадка  в 2013 год.
	№
п\п
	           Наименование  мероприятий
	Срок  исполнения
	  Ответственный   за  исполнение

	1
	                                 2
	         3
	             4

	1.
	Обеспечить  герметизацию  скважин водозаборов, при  необходимости  выполнить  их  обваловку , а  в случае  подтопления  провести промывку  и хлорирование.
	По  мере необходимости
	Ставрополь ресурс сервис

	2
	Провести  ревизию и устранить дефекты  плотин мостов, водозаборных и  очистных сооружений,              трансформаторных подстанций, отмостков жилых и производственных помещений
	
До  наступления паводка
	
 Администрация с.п.
Мокеев В.В.

	3
	Провести очистку  от  снега крыш, территорий вокруг  жилых и производственных помещений
	До 10.03.2013г
	Владельцам  собственности

	4
	Своевременно  обеспечить запасы топлива для 
котельных, продовольствие для  населения, кормов для скота
	до 1марта 
2013г.
	глава  сельского  поселения, руководители а\ф»БАМ, начальник участка ЖКХ

	5. 
	Определить возможные  места подтопления населенных  пунктов, и отработать планы эвакуационных мероприятий в ЧС, связанных с паводком
	
 До 10 марта 2013г.
	
 Владельцы собственности , администрация поселения

	6.
	Для  ликвидации возможного  возникновения  ЧС –обеспечить запас  необходимых строительных  материалов и предусмотреть выделение необходимой техники
	
до 1 марта  2013г.
	
 Руководители предприятий СДЭУ, АвтоВАЗтранс

	7.
	Временно  запретить проезд по а/мобильным дорогам транспортным  средствам общей массой свыше 10тонн.
	
С 01 апреля
	СДЭУ, АвтоВАЗтранс
 Администрация с.п.

	8.
	Провести  очистку от  снега  обочин дорог, водопроводные  сооружения ,сделать водоотводы
	
До 10марта
	СДЭУ, АвтоВАЗтранс
администрация сельского  поселения

	9.
	Организовать на  период паводка круглосуточное дежурство 
	По  мере  необходимости
	Противопаводковая  комиссия , администрация сельского  поселения

	10. 
	Определить   порядок бесперебойного  обеспечения  связью в местах возможных ЧС, связанных с  паводком
	
Весь  период
	
Лукичев А.В.



