



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ № 0142300027113000095-0143658-01
на выполнение  работ  по разработке  проектной документации на строительство улицы в селе Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский
 « 09» августа 2013 г.

Администрация сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельского поселения Мокеева Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственность «ПрофПроект», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Жерибор Лидии Алексеевны действующего на основании  Устава, с другой стороны в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № 0142300027113000095-3 от 29 июля 2013 года, заключили настоящий муниципальный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет муниципального контракта.
1.1 Исполнитель обязуется выполнить  работы по разработке  проектной документации на строительство улицы в селе Новая Бинарадка  муниципального района Ставропольский Самарской области (далее работы) в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015гг.», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008г. №399, а Заказчик принимает и оплачивает выполненные объемы работ в порядке и на условиях, определенных  настоящим муниципальным контрактом.

1.2. Основные требования к разрабатываемой проектной документации изложены в задании на проектирование (Приложение №1), являющиеся неотъемлемой частью контракта.
2. Цена контракта и порядок расчетов.

2.1.  Цена контракта, определенная по итогам открытого аукциона в электронной форме составляет  -751496,66  руб. (семьсот пятьдесят одна тысяча четыреста девяносто шесть рублей 66 копеек), в том числе НДС – 18% (если НДС облагается). 

       При заключении контракта с победителем открытого аукциона в электронной форме, применяющим упрощенную систему налогообложения и, соответственно, не являющимся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, цену контракта следует рассчитывать без налога на добавленную стоимость.

2.2. Финансирование работ, указанных в п.1.1 настоящего контракта осуществляется за счет средств областного бюджета  и   бюджета сельского поселения Новая Бинарадка.
2.3. Цена контракта, определенная пунктом 2.1, является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ и п. 3.1.5  настоящего  контракта.

       Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ.

2.4. Цена контракта на выполнение работ, указанные в п. 1.1, учитывает все расходы, необходимые для выполнения работ, предусмотренных заданием на проектирование, затраты по согласованию проектной документации со всеми заинтересованными организациями и инспектирующими органами, а также затраты по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.

2.5. Оплату выполненных работ Заказчик производит по факту выполнения Исполнителем проектно-изыскательских работ согласно заданию на проектирование на основании подписанных Сторонами актов выполненных работ, счета на оплату и счета фактуры (при необходимости) в течение 20 банковских дней с момента подписания данных актов.
2.6. Приемка выполненных Исполнителем работ осуществляется представителем Заказчика в следующем порядке:

- Исполнитель передает представителю Заказчика акт выполненных работ в течение пяти рабочих дней с момента получения акта выполненных работ представитель Заказчика совместно с Исполнителем проверяет объемы выполненных работ согласно условиям контракта и техническому заданию и (или):

- принимает и подписывает указанные выше документы;

- возвращает акт Исполнителю для устранения выявленных замечаний;

- оформляет мотивированный отказ в приемке выполненных работ.

Исполнитель за свой счет устраняет выявленные в ходе проверки замечания и повторно предъявляет выполненные работы к приемке представителю Заказчика.

3. Права и обязанности сторон.
3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1. Без согласия Исполнителя осуществлять свои полномочия по реализации настоящего контракта в части осуществления контроля и надзора за проектированием объекта и принятия от имени Заказчика решений во взаимоотношениях с Исполнителем самостоятельно или через представителя Заказчика. 

3.1.2. Расторгнуть настоящий контракт в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.1.3. Требовать у Исполнителя информацию о ходе выполнения работ по настоящему контракту.

3.1.4. Проверить соответствие проектной документации требованиям задания на проектирование.

3.1.5. По согласованию с Исполнителем снизить стоимость работ по настоящему контракту без изменения объемов работ и иных условий, предусмотренных контрактом. Изменение стоимости контракта оформляется дополнительным соглашением к настоящему контракту.

3.1.6. Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных контрактом, но выполненных Исполнителем без согласования с Заказчиком.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Уплатить Исполнителю стоимость работ, указанную в пункте 2.1,  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

3.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего контракта.

3.2.3. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

3.2.4. Через представителя Заказчика:

3.2.4.1. Осуществлять надзор за ходом, качеством и сроками проектирования в соответствии с условиями задания на проектирование.

3.2.4.2. Принимать от Исполнителя выполненную работу по установленной форме в соответствии с календарным планом работ.

3.2.4.3. В течение 7 дней с момента подписания настоящего контракта передать Исполнителю исходные данные (задание на проектирование) необходимые для выполнения проектно-изыскательских работ. 

3.2.4.4. Контролировать ход проведения экспертизы разработанной проектной документации.

3.3.  Исполнитель имеет право:

3.3.1. Заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение работ, предусмотренных настоящим контрактом. При этом Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком и обеспечивает контроль над ходом выполняемых работ субподрядчиком.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Выполнять работы в соответствии с условиями муниципального контракта, задания на проектирование и  иными исходными данными и техническими условиями.

3.4.2.  Информировать Заказчика в течение 5-ти дней о заключении договоров субподряда с организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту, и обеспечить контроль за ходом выполняемых ими работ.

3.4.3. Составлять сметную документацию на основании действующей сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве.
3.4.4. Согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными организациями и инспектирующими органами, а также с организацией эксплуатирующей объект (при необходимости). 

3.4.5. Представлять Заказчику акты выполненных работ. 

3.4.6. Не передавать результаты работ по контракту третьим лицам без согласия Заказчика.

3.4.7. Безвозмездно внести соответствующие изменения в проектную и техническую документацию или произвести необходимые проектно-изыскательские работы, в случае обнаружения в ходе строительства объекта недостатков (ошибок) в проектно-сметной документации, утвержденной в установленном порядке. 

3.4.8. Выполнять предписания и требования Заказчика, либо уполномоченного им в соответствии с п. 3.1.1. настоящего контракта  учреждения. 

4.Исполнитель приемки работ.
4.1. После завершения работ Исполнитель передает Заказчику, либо по его указанию уполномоченному им учреждению проектную документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в полном объёме (в общедоступном читаемом формате Word, Excel, PDF, JPEG), а также счет на оплату.

4.2. Представитель Заказчика в течение 5 дней с момента получения материалов, указанных в пункте 4.1 настоящего контракта оформляет акт о приемке выполненных работ.

4.3. Если в ходе  выполнения работ выяснится неизбежное получение отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель приостанавливает их и в течение 3 дней уведомляет об этом представителя Заказчика и Заказчика в письменной форме.

В этом случае в течение 10 дней Стороны должны принять решение о целесообразности продолжения таких работ. При принятии решения о прекращении работ Стороны производят расчеты по фактически выполненным объемам.

5.Сроки исполнения обязательств.
5.1. Исполнитель обязуется выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего контракта, в течение двух месяцев с даты подписания контракта.
6.Ответственность Сторон.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Исполнитель несёт ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе выполнения работ, при обнаружении которых Исполнитель по требованию заказчика   обязан безвозмездно их устранить.

6.3. За несоблюдение сроков производства работ, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) с Исполнитель за каждый день просрочки в размере 1% от стоимости настоящего контракта за каждый день просрочки.
6.4. Исполнитель  освобождается  от уплаты неустойки  в случаях: если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.5. Исполнитель обязан возместить заказчику убытки (реальный ущерб и упущенные выгоды), причиненные  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

6.6.  Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный Заказчику и (или) третьим лицам неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего контракта.

6.7.  За несоблюдение сроков оплаты за выполненные работы, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) с Заказчика за каждый день просрочки в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования Центрального банка РФ до полной оплаты работ.

6.8.  Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) в случаях если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.9. Исполнитель вправе требовать от Заказчика возмещение только фактически понесенного ущерба при возникновении обстоятельств, указанных в пункте 9.4. раздела 9 настоящего контракта, непосредственно обусловленного изменением условий контракта, при этом неустойка, предусмотренная в пункте 6.7. раздела 6. настоящего контракта, Заказчиком не  уплачивается.
7. Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из сторон свои обязательства по настоящему контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного контракта, срок выполнения стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течении которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, должна немедленно информировать другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правового акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

8. Рассмотрение споров.
8.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. При не достижении согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Изменение и расторжение контракта.

9.1. При заключении и исполнении контракта, изменение условий контракта в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев предусмотренных п.9.3, 9.4 настоящего контракта. 

9.2. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема выполненных работ и иных условий исполнения Контракта.
9.4. В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из настоящего контракта, Заказчик должен обеспечить согласование в соответствии с законодательством  Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд новых условий по цене и (или) объемам работ, предусмотренных настоящим контрактом.

10. Срок действия контракта.

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами принятых по настоящему контракту обязательств и урегулирования взаимных расчётов.

10.2. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из  сторон. 

11. Приложения к контракту.
Приложение № 1: Задание на проектирование 
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:                                                                            Подрядчик:

Администрация сельского поселения                          Общество с ограниченной ответственностью
Новая Бинарадка муниципального района                «ПрофПроект»

Ставропольский Самарской области                            445012,РФ,Самарская обл., г.Тольятти

Российская Федерация,                                                    ул.Матросова 11-29а

445150,Самарская обл, Ставропольский р-н               тел: 8-848-2-24-83-67
Новая Бинарадка с., Центральная,28А,                        ИНН 6322034781/КПП 632201001
Тел: (8482)230346                                                                р/с 40702810554040102134 в Поволжском
ИНН 6382050435/КПП 638201001                                    банке СБ РФ, Автозаводское отделениеСБ 
р/с 40204810700000000366 ГРКЦ ГУ                               РФ в г.Тольятти №8213
Банка России по Самарской области                             Бик 043601607
Г.Самара                                                                              к/с 30101810200000000607                                                                
Глава сельского поселения Н.Бинарадка                    Директор ООО «ПрофПроект»
______________________Мокеев В.В.                            ______________Л.А.Жерибор
