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                                                         Российская Федерация
                                                              Самарская область
 АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВАЯ БИНАРАДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ  (ПРОЕКТ)	 

от____04.2026г.                                                                                 №____

[bookmark: _GoBack]Об утверждении плана мероприятий по обеспечению населения сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области безопасным водоснабжением и формированию резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды.

В целях исполнения требований Федерального закона от 29.12.2025 № 576-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации», Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», а также во исполнение поручения администрации муниципального района Ставропольский Самарской области, в связи с необходимостью обеспечения населения сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области безопасным водоснабжением и формирования резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды, администрация сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению населения сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области безопасным водоснабжением и формированию резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды (Приложение №1).
2. Руководителю МП «СтавропольРесурсСервис», в срок до 01.01.2027 года обеспечить включение мероприятий по резерву мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды в инвестиционные программы организации.
3. Главе администрации сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области обеспечить координацию деятельности по реализации настоящего постановления и взаимодействие с МП «СтавропольРесурсСервис», органами ГО и ЧС.
4. Опубликовать настоящее постановление в «Ново-Бинарадский Вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Новая Бинарадка в сети Интернет  http://www.n.binaradka.stavrsp.ru
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Глава сельского поселения
Новая Бинарадка                                                                             Н.М. Буянова






Приложение №1
к постановлению администрации сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области 
от «___» ________ 2026 г. № ____
	№
	Наименование мероприятия
	Ответственные
	Сроки выполнения
	Ожидаемый результат

	1
	Назначение ответственного лица за координацию работы
	Глава сельского поселения
	До 15.04.2026
	Назначен ответственный

	2
	Создание рабочей группы (администрация, МП «СтавропольРесурсСервис
	Глава поселения, МП «СтавропольРесурсСервис»
	До 20.04.2026
	Сформирована рабочая группа

	3
	Инвентаризация систем водоснабжения, выявление рисков
	Рабочая группа, МП «СтавропольРесурсСервис
	До 30.04.2026
	Акт инвентаризации, перечень рисков

	4
	Разработка и утверждение схемы водоснабжения
	МП «СтавропольРесурсСервис администрация
	До 30.06.2026
	Утверждённая схема водоснабжения

	5
	Формирование перечня мероприятий по модернизации систем водоснабжения
	МП «СтавропольРесурсСервис рабочая группа
	До 31.07.2026
	Перечень мероприятий

	6
	Включение в инвестпрограммы мероприятий по резерву мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды
	МП «СтавропольРесурсСервис администрация
	До 30.09.2026
	Мероприятия включены в инвестпрограммы

	7
	Согласование инвестиционных программ с органами местного самоуправления и МП «СТАВРОПОЛЬРЕСУРССЕРВИС»
	Администрация, МП «СтавропольРесурсСервис
	До 31.10.2026
	Согласованные инвестпрограммы

	8
	Закупка мобильных установок для очистки и опреснения воды
	МП «СтавропольРесурсСервис, администрация
	До 31.12.2026
	Закуплено оборудование

	9
	Формирование резерва ёмкостей для транспортировки воды
	МП «СтавропольРесурсСервис , ГО и ЧС
	До 31.12.2026
	Сформирован резерв

	10
	Обучение МП «СтавропольРесурсСервис»нала работе с мобильными средствами очистки и транспортировки воды
	МП «СтавропольРесурсСервис, ГО и ЧС
	До 31.12.2026
	МП «СтавропольРесурсСервис»нал обучен

	11
	Разработка порядка действий при угрозе или возникновении ЧС, связанных с водоснабжением
	ГО и ЧС, администрация, МП «СтавропольРесурсСервис
	До 30.11.2026
	Утверждённый порядок действий

	12
	Проведение учений и тренировок по обеспечению населения питьевой водой в условиях ЧС
	ГО и ЧС, МП «СтавропольРесурсСервис администрация
	Ежегодно, до 31.12.2026 и далее
	Проведены учения, отработаны навыки

	13
	Взаимодействие с органами ГО и ЧС для оперативного реагирования и информирования населения
	Администрация, ГО и ЧС, МП «СтавропольРесурсСервис
	Постоянно
	Оперативное реагирование

	14
	Мониторинг качества питьевой воды (по СанПиН)
	МП «СтавропольРесурсСервис, администрация
	Постоянно, отчёт ежеквартально
	Протоколы мониторинга

	15
	Ежегодная отчётность перед администрацией муниципального района о выполнении плана мероприятий
	Администрация поселения, МП «СтавропольРесурсСервис
	Ежегодно до 25.01. следующего года
	Отчёт предоставлен

	16
	Корректировка плана на основании мониторинга и изменений законодательства
	Администрация, рабочая группа
	По необходимости, не реже 1 раза в год
	Актуализированный план

	17
	Информирование населения о мерах по улучшению качества водоснабжения и действиях при ЧС
	Администрация, МП «СтавропольРесурсСервис
	Постоянно, с акцентом на паводковый период и ЧС
	Население проинформировано
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