Российская Федерация

Самарская область

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВАЯ БИНАРАДКА

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  (ПРОЕКТ)

от____04.2026г.                                                                                 №____

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению населения сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области безопасным водоснабжением и формированию резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды.

В целях исполнения требований Федерального закона от 29.12.2025 № 576-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации», Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», а также во исполнение поручения администрации муниципального района Ставропольский Самарской области, в связи с необходимостью обеспечения населения сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области безопасным водоснабжением и формирования резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды, администрация сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению населения сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области безопасным водоснабжением и формированию резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды (Приложение №1).

2. Руководителю МП «СтавропольРесурсСервис», в срок до 01.01.2027 года обеспечить включение мероприятий по резерву мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды в инвестиционные программы организации.

3. Главе администрации сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области обеспечить координацию деятельности по реализации настоящего постановления и взаимодействие с МП «СтавропольРесурсСервис», органами ГО и ЧС.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Ново-Бинарадский Вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Новая Бинарадка в сети Интернет  http://www.n.binaradka.stavrsp.ru

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Новая Бинарадка                                                                             Н.М. Буянова

Приложение №1

к постановлению администрации сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области

от «___» ________ 2026 г. № ____

| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Сроки выполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение ответственного лица за координацию работы | Глава сельского поселения | До 15.04.2026 | Назначен ответственный |
| 2 | Создание рабочей группы (администрация, МП «СтавропольРесурсСервис | Глава поселения, МП «СтавропольРесурсСервис» | До 20.04.2026 | Сформирована рабочая группа |
| 3 | Инвентаризация систем водоснабжения, выявление рисков | Рабочая группа, МП «СтавропольРесурсСервис | До 30.04.2026 | Акт инвентаризации, перечень рисков |
| 4 | Разработка и утверждение схемы водоснабжения | МП «СтавропольРесурсСервис администрация | До 30.06.2026 | Утверждённая схема водоснабжения |
| 5 | Формирование перечня мероприятий по модернизации систем водоснабжения | МП «СтавропольРесурсСервис рабочая группа | До 31.07.2026 | Перечень мероприятий |
| 6 | Включение в инвестпрограммы мероприятий по резерву мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды | МП «СтавропольРесурсСервис администрация | До 30.09.2026 | Мероприятия включены в инвестпрограммы |
| 7 | Согласование инвестиционных программ с органами местного самоуправления и МП «СТАВРОПОЛЬРЕСУРССЕРВИС» | Администрация, МП «СтавропольРесурсСервис | До 31.10.2026 | Согласованные инвестпрограммы |
| 8 | Закупка мобильных установок для очистки и опреснения воды | МП «СтавропольРесурсСервис, администрация | До 31.12.2026 | Закуплено оборудование |
| 9 | Формирование резерва ёмкостей для транспортировки воды | МП «СтавропольРесурсСервис , ГО и ЧС | До 31.12.2026 | Сформирован резерв |
| 10 | Обучение МП «СтавропольРесурсСервис»нала работе с мобильными средствами очистки и транспортировки воды | МП «СтавропольРесурсСервис, ГО и ЧС | До 31.12.2026 | МП «СтавропольРесурсСервис»нал обучен |
| 11 | Разработка порядка действий при угрозе или возникновении ЧС, связанных с водоснабжением | ГО и ЧС, администрация, МП «СтавропольРесурсСервис | До 30.11.2026 | Утверждённый порядок действий |
| 12 | Проведение учений и тренировок по обеспечению населения питьевой водой в условиях ЧС | ГО и ЧС, МП «СтавропольРесурсСервис администрация | Ежегодно, до 31.12.2026 и далее | Проведены учения, отработаны навыки |
| 13 | Взаимодействие с органами ГО и ЧС для оперативного реагирования и информирования населения | Администрация, ГО и ЧС, МП «СтавропольРесурсСервис | Постоянно | Оперативное реагирование |
| 14 | Мониторинг качества питьевой воды (по СанПиН) | МП «СтавропольРесурсСервис, администрация | Постоянно, отчёт ежеквартально | Протоколы мониторинга |
| 15 | Ежегодная отчётность перед администрацией муниципального района о выполнении плана мероприятий | Администрация поселения, МП «СтавропольРесурсСервис | Ежегодно до 25.01. следующего года | Отчёт предоставлен |
| 16 | Корректировка плана на основании мониторинга и изменений законодательства | Администрация, рабочая группа | По необходимости, не реже 1 раза в год | Актуализированный план |
| 17 | Информирование населения о мерах по улучшению качества водоснабжения и действиях при ЧС | Администрация, МП «СтавропольРесурсСервис | Постоянно, с акцентом на паводковый период и ЧС | Население проинформировано |