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Российская Федерация
Самарская область

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВАЯ БИНАРАДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 марта 2017 г.                                                                                          №4
 

« О подготовке  и проведении пропуска
паводковых  вод  в 2017 году»

             В  соответствии  с Федеральным  законом «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных  ситуаций  природного и техногенного  характера» от 21.12.1994г.№ 68-ФЗ , в целях  подготовки к безопасному  пропуску паводка 2016г., во исполнение   Постановления   главы  муниципального  района  Ставропольский  №  772  от   03.02.2017г.

 считаю  необходимым:

    1.Создать  постоянно  действующую  противопаводковую   комиссию в  составе:
            
    Председатель комиссии   - Буянова Н.Ю. –  глава  сельского поселения Новая Бинарадка 
   Секретарь  комиссии         - Шепелева М.А. –ведущий специалист администрации 
                                                Члены  комиссии :   
   
  - Буянов В.М.  - начальник   участка ЖКХ Ставрополь ресурс Сервис ( по  согласованию)
  -Шепелев А.А.    – директор а\ф «БАМ»     ( по  согласованию)
   -Челякова  Н.А. – директор  школы   ( по согласованию)

  2.  Утвердить  мероприятия  по  пропуску  паводковых  вод в 2017г. (Приложение  №1)
  3. Опубликовать  настоящее постановление в  газете  «Ново-Бинарадский Вестник»
  4.  Контроль  за  выполнением  данного  постановления   оставляю  за  собой.

   Глава  сельского  поселения Новая Бинарадка  :                                            Н.Ю.Буянова
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                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ   № 1
                                                                                            К постановлению  № 4   от  07.03.2017г.

                                                             М Е Р О П Р И Я Т И Я
По  подготовке  и  пропуску  паводковых  вод  на  территории  сельского  поселения Новая   Бинарадка  в 2017 год.
	№
п\п
	           Наименование  мероприятий
	Срок  исполнения
	  Ответственный   за  исполнение

	1
	                                 2
	         3
	             4

	1.
	Обеспечить  герметизацию  скважин водозаборов, при  необходимости  выполнить  их  обваловку , а  в случае  подтопления  провести промывку  и хлорирование.
	По  мере необходимости
	Ставрополь Ресурс Сервис

	2
	Провести  ревизию и устранить дефекты  плотин мостов, водозаборных и  очистных сооружений,              трансформаторных подстанций, отмостков жилых и производственных помещений
	
До  наступления паводка
	
 Администрация с.п.Новая Бинарадка
.

	3
	Провести очистку  от  снега крыш, территорий вокруг  жилых и производственных помещений
	До 10.03.2017г
	Владельцам  собственности

	4
	Своевременно  обеспечить запасы топлива для 
котельных, продовольствие для  населения, кормов для скота
	до 10 марта 
2017г.
	глава  сельского  поселения, руководители а\ф»БАМ, начальник участка ЖКХ

	5. 
	Определить возможные  места подтопления населенных  пунктов, и отработать планы эвакуационных мероприятий в ЧС, связанных с паводком
	
 До 10 марта 2017г.
	
 Владельцы собственности , администрация поселения

	6.
	Для  ликвидации возможного  возникновения  ЧС –обеспечить запас  необходимых строительных  материалов и предусмотреть выделение необходимой техники
	
до 10 марта  2017г.
	
 Руководители предприятий СДЭУ

	7.
	Временно  запретить проезд по а/мобильным дорогам транспортным  средствам общей массой свыше 10тонн.
	
С 01 апреля
	СДЭУ, 
 Администрация с.п.Новая Бинарадка

	8.
	Провести  очистку от  снега  обочины дорог, водопроводные  сооружения ,сделать водоотводы
	
До 10 марта
	СДЭУ, 
администрация сельского  поселения

	9.
	Организовать на  период паводка круглосуточное дежурство 
	По  мере  необходимости
	Противопаводковая  комиссия , администрация сельского  поселения

	10. 
	Определить   порядок бесперебойного  обеспечения  связью в местах возможных ЧС, связанных с  паводком
	
Весь  период
	
Лукичев А.В.

	11
	Провести расчистку береговых полос от захламленности  и мусора
	По  необх-ти
	Администрация  с.п.Новая Бинарадка

	12
	Усилить  контроль  над  самовольным  возведением  земляных  плотин
	Весь  период
	Администрация с.п.Новая Бинарадка

	13
	Произвести  обследование  русел  малых  рек, оврагов  , мостов, гидротехнических  сооружений по готовности к пропуску  весеннего половодья
	До  наступления паводка
	Администрация  с.п.Новая Бинарадка
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