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Российская Федерация                                                                                                                                               Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВАЯ БИНАРАДКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 апреля 2017г.                                                                                        №16

 « О  проведении  работ  по благоустройству  и  санитарной  очистке  территории  сельского  поселения  Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области в весенне-летний период 2017 года»
В  целях успешного  проведения  работ  по  благоустройству  и  санитарной  очистки  территории  сельского  поселения  Новая Бинарадка  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для  руководства  и  контроля  за  организацией  работ  по  благоустройству,  санитарной  очистке,  озеленению  территории  сельского  поселения  Новая Бинарадка ,  уборки  и  вывоза  мусора,  навоза,  бытовых  и  производственных  отходов,  создать  комиссию  в  составе:

1.1. Буянова Н.Ю.  – глава  администрации.

1.2. Шепелева М.А. – ведущий специалист администрации.

1.3. Буянов В.М.  -  начальник участка ЖКХ с.Н-Бинарадка
1.4. Шепелев А.А. -  директор агрофирмы «БАМ» (по согласованию)

1.5. Челякова Н.А. – директор школы.
1.6. Шкайдурова Н.А.- заведующий ДК с.Новая Бинарадка
2. На  собраниях  предприятий,  организаций,  учреждений  рассмотреть  вопросы  благоустройства,  санитарной  очистки,  озеленения,  разработать  мероприятия  и  принять  меры  по  их  исполнению.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Ново-Бинарадский Вестник»»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Глава  сельского  поселения  Новая Бинарадка                                                          Н.Ю.Буянова
                                                                                         Приложение 1  к Постановлению №16
                                                                                                                 от 24.04.2017г.
МЕРОПРИЯТИЯ

по благоустройству   и санитарной  очистки  территории сельского  поселения

Новая  Бинарадка   на  2017 год.
	№
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение

	1.
	Провести заседание координационного совета, на котором рассмотреть вопрос о благоустройстве и санитарной очистке территории сельского поселения Новая Бинарадка на 2017 год
	24.04.2017год
	глава администрации с.п.Новая Бинарадка

	2.
	Подготовить распоряжения о создании комиссии для руководства и контроля за организацией работ по благоустройству, санитарной очистки, озеленению территории сельского поселения Новая Бинарадка
	До 25.04. 2017 года
	 ведущий специалист администрации сельского поселения Новая Бинарадка

	3.
	Провести работу с руководителями организаций и учреждений по благоустройству, санитарной очистке и озеленению подведомственных им территорий
	До 01.05.2017 года
	 глава администрации сельского поселения Новая Бинарадка

	4.
	Провести работу с жителями села по очистке приусадебных участков и прилегающих к ним территорий от мусора, отходов, навоза, хлама, строительных материалов
	До 01.05.2017 года
	Члены комиссии по благоустройству



	5.
	Провести грейдирование улиц, переулков, проездов.
	Апрель- май  2017г.
	глава администрации с.п.Новая Бинарадка

	6.
	Организовать субботники по благоустройству, санитарной очистки и озеленению территорий сельского поселения
	30  апреля 2017г.
	глава администрации с.п.Новая Бинарадка, Члены комиссии по благоустройству



	7.
	Произвести капитальный  ремонт памятника погибшим воинам
	До 05.05.2017 г.
	 глава администрации с.п.Новая Бинарадка

	8.
	Проводить уборку, санитарную очистку, озеленение прилегающей к памятнику погибшим воинам территории
	постоянно 
	глава администрации с.п.Новая Бинарадка

	9.
	Производить уборку мусора по улицам сельского поселения
	Апрель-октябрь
	глава администрации с.п.Новая Бинарадка

	10.
	Производить благоустройство, уборку от мусора и сорной растительности, озеленение подведомственных территории
	Апрель-октябрь
	Члены комиссии по благоустройству



	11.
	Производить обкос территории села от сорной растительности
	Апрель-октябрь
	глава администрации с.п.Новая Бинарадка

	12.
	Производить ремонт существующих светильников уличного освещения
	постоянно
	глава администрации с.п.Новая Бинарадка

	13.
	Продолжить решение ремонта дорог на территории сельского поселения
	Апрель-октябрь
	глава администрации с.п.Новая Бинарадка

	14.
	Поддержание порядка на территории и  прилегающих  территорий кладбищ сельского  поселения
	Май-июнь
	глава администрации с.п.Новая Бинарадка

	15.
	Проводить проверку санитарного состояния села, свалки, территорий организаций и учреждений, находящихся на территории сельского поселения
	Май-октябрь
	глава администрации с.п.Новая Бинарадка 

	16.

	Объявить  месячник по уборке  территории села Новая Бинарадка

	с 24.04.2017г.  по  25.05.2017г.


	глава администрации с.п.Новая Бинарадка 

	17.
	Ликвидировать несанкционированные  свалки на территории  сельского поселения  Новая Бинарадка
	Апрель-октябрь
	глава администрации с.п.Новая Бинарадка

	


Глава сельского  поселения  
Новая Бинарадка                                                                                         Н.Ю.Буянова
Приложение 2 к Постановлению № ____
                                                                                                                 От _________  2017г.

Ответственные лица

по благоустройству   и санитарной  очистки  территории сельского  поселения

Новая  Бинарадка   на  2017год.
	№ п\п
	Участок
	Ответственное лицо
	Время исполнения

	1.
	ул.Степная с №1 по №14; ул.Полевая с №1 по №16
	Буянова Н.Ю..- глава сельского поселения
	исполнение до 7.05.2017г.  

контроль постоянно

	2.
	ул.Полевая с №17 по №40; ул.Советская с №1 по №30
	Буянов  В.М. – Председатель собрания представителей с.п.Новая Бинарадка
	исполнение до 7.05.2017г.  

контроль постоянно

	3.
	ул.Советская с №31 по №98;
	Шепелев А.А.
депутат сельского поселения
	исполнение до 7.05.2017г.  

контроль постоянно

	4.
	ул.Школьная с №1 по №7А; ул.Центральная с №1 по №34;
	Малашина Л.Д.
депутат сельского поселения
	исполнение до 7.05.2017г.  

контроль постоянно

	5.
	ул.Школьная с №8 по №26; ул.Центральная с №35 по №89А;
	Нагорнов Д.Н.
депутат сельского поселения
	исполнение до 7.05.2017г.  

контроль постоянно

	6
	ул.Молодежная с №1 по №6; ул.М.Буянова с №1 по №9;
	Шкайдурова Н.А.

депутат сельского поселения
	исполнение до 7.05.2017г.  

контроль постоянно

	7
	ул.Молодежная с №7 по №18; ул.М.Буянова с №10 по 25;
	Буянов М.Н.  депутат сельского поселения
	исполнение до 7.05.2017г.  

контроль постоянно


Глава  сельского  поселения  
Новая Бинарадка                                                                                                 Н.Ю.Буянова
