Российская Федерация

Самарская область

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВАЯ БИНАРАДКА

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2023                                                                                                                      № 20

Об утверждении мероприятий по проведению работ по благоустройству, санитарной очистке   и озеленению территории сельского поселения Новая Бинарадка

в 2023 году

В целях успешного проведения работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения Новая Бинарадка в 2023 году:

1. Создать комиссию для руководства и контроля за организацией работ по благоустройству, санитарной очистке, озеленению территории сельского поселения Новая Бинарадка в составе:

Председатель комиссии:

Буянова Н.М. - Глава сельского поселения

Заместитель председателя:

Маланина О.В.– специалист 2-ой категории администрации

Члены комиссии:

Зотеева Е.И. – инструктор по работе с молодежью с.п. Новая Бинарадка

Кирдянова А.С. – и.о. руководителя ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка (по согласованию);

Буянова Л.Н.– старший воспитатель СПДС «Солнышко» ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка (по согласованию);

Князькин В.И.– начальник участка МУ МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию);

Султанова В.М. – врач общей врачебной практики (по согласованию);

Шкайдурова Н.А. – заведующая клубом с. Новая Бинарадка МБУК «Межпоселенческий дом культуры» муниципального района Ставропольский Самарской области (по согласованию);

Ефремов В.В. – старший УУП Отдела МВД России по Ставропольскому району (по согласованию).

2. Утвердить план мероприятий по проведению работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения Новая Бинарадка на 2023 год (приложение).

3. Комиссии по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения постоянно проводить работу среди жителей села о соблюдении правил санитарного состояния села.

4. Комиссии по благоустройству и санитарной очистке территории села предоставлять информацию в административную комиссию муниципального района Ставропольский Самарской области на лиц, допустивши правонарушения в области благоустройства.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ново – Бинарадский Вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Новая Бинарадка в информационно-телекоммуникационной в сети интернет  http://n.binaradka.stavrsp.ru.

Глава сельского поселения Новая Бинарадка                           ______________ Н.М. Буянова

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Новая Бинарадка

от 22.03.2023 года № 20

# П Л А Н

мероприятий по проведению работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения Новая Бинарадка на 2023 год

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести координационное совещание по вопросу благоустройства и санитарной очистки территории сельского поселения в 2023 году | до 20.03.2023 год | Глава сельского поселения |
| 2. | Проводить работу по расчистке дорог от снежных заносов | январь-март 2023 г. ноябрь-декабрь 2023 г. | Глава сельского поселения |
| 3. | Закрепить за руководителями организаций и учреждений участков, объектов и территорий сельского поселения Новая Бинарадка для проведения работ по благоустройству и санитарной очистке. | до 10.04.2023 | Глава сельского поселения |
| 4. | Провести разъяснительную работу с жителями села об обязанности очистки приусадебных участков и прилегающих к ним территорий от мусора, отходов, навоза, хлама, строительных материалов | до 10.04.2023 | Глава сельского поселения, члены комиссии по благоустройству, депутаты Собрания Представителей сельского поселения по округам (по согласованию) |
| 5. | Организовать проведение работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению закрепленных территорий | до 28.04.2023 | Администрация сельского поселения, руководители организаций и учреждений, депутаты Собрание Представителей, жители сельского поселения |
| 6. | Убрать автотранспорт с прилегающих территорий к домовладениям | май-ноябрь | Члены комиссии по благоустройству |
| 7. | Провести грейдирование улиц, переулков, проездов по необходимости | май – сентябрь | Глава сельского поселения |
| 8. | Организовать субботник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения, в том числе территории, прилегающей к памятнику погибшим воинам | 25 апреля 2023 г. | Администрация сельского поселения, руководители организаций и учреждений, депутаты Собрание Представителей, жители сельского поселения |
| 9. | Навести санитарный порядок на территории скважин, ремонт смотровых колодцев, установить соответствующие указатели пожарных гидрантов | май 2023 г. | Глава сельского поселения; Начальник участка МУ МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию) |
| 10. | Проводить текущие ремонты при порывах водопроводных труб питьевой воды на улицах сельского поселения | март-октябрь | Начальник участка МУ МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию) |
| 11. | Произвести ремонт памятника погибшим воинам к 78-годовщине Победы | до 01.05.2023 года | Глава сельского поселения |
| 12. | Провести уборку, санитарную очистку, озеленение прилегающей к памятнику погибшим воинам территории | до 01.05.2023 года | Сотрудники администрации сельского поселения, сотрудники ДК, волонтеры |
| 13. | Производить уборку мусора по улицам сельского поселения | апрель-октябрь | Глава сельского поселения |
| 14. | Производить благоустройство, уборку, от мусора и сорной растительности, озеленение подведомственных территорий | апрель-октябрь | Глава сельского поселения; И.о.Руководителя ГБОУ СОШ с.Новая Бинарадка (по согласованию); Старший воспитатель СПДС «Солнышко» ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка (по согласованию); Начальник участка МУ МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию); Врач отделения общей врачебной практики (по согласованию); Заведующая клубом с. Новая Бинарадка (по согласованию); |
| 15. | Производить обкос территории села от сорной растительности | апрель-октябрь | Глава сельского поселения |
| 16. | Производить ремонт существующих светильников уличного освещения | январь-февраль октябрь-декабрь | Глава сельского поселения |
| 17. | Осуществлять земельный контроль за использованием земель сельского поселения | март-октябрь | Глава сельского поселения; Депутаты Собрания Представителей сельского поселения по округам(по согласованию) |
| 18. | Проводить санитарную уборку территории кладбища | май-июнь | Глава сельского поселения, жители села, волонтеры |
| 19. | Проводить проверку санитарного состояния села, территорий организаций и учреждений, находящихся на территории сельского поселения | май-октябрь | Комиссия по благоустройству |